## Slide 1
CEO report review
--Daily report

## Slide 2: Agenda
CEO report process CEO 报表回顾
RA system process RA系统数据回顾
  Data part 数据部分
  Data modeling 数据模型部分
  Bug fixing Bug 修复部分
Project Schedule 项目时间安排

## Slide 3: CEO report process
Sales daily report 销售日报表
  Comparable Sales report –Had finished in RA system 可比销售类报表 —已经在RA系统中完成
  DM sales report –Not yet DM销售类报表 —没有开始
Inventory of NBO NBO库存报表
  Not yet 没有开始

## Slide 4: RA system process –Data checking
Item Sales part – DONE 商品销售类数据核查 —完成
Supplier Sales part – DONE 供应商销售类数据核查 –完成
Inventory part – ONGOING 库存类数据核查 –进行中
  Interface analysis–DONE 接口分析 –完成
  History data preparation – ONGOING 历史数据的准备 –进行中
  History data addition –SCHEDULE 历史数据的添加 –计划中
  Currently data checking –DONE 新系统数据核查 –完成
  Currently data fixing –DONE 新系统数据修复 –完成
Ordering part – ONGOING 订单部分 –进行中
  Formulation analysis –DONE 口径的分析 –完成
  Data checking –ONGOING 数据核查 –进行中
  Data fixing –SCHEDULE 数据修复 –计划中
Returning – SCHEDULE 退货部分 –计划中
In history data of inventory ,there is no EXC COST

## Slide 5: RA system process – Data modeling
NO UPDATE 没有更新

## Slide 6: RA system process – Bug fixing
Delivery rate 到货率部分
  – ONGOING –进行中
Diff inventory data 库存差异部分
  – ONGOING –进行中
RA display RA页面显示功能
  Dimension of city 维度中的城市
    – ONGOING –进行中
  Dimension of area 维度中的区域
    – Need more discussion 需要进一步的讨论
    For sales part, whether need separate them into diff area

## Slide 7: Project Schedule
Next step:
Simon will provide the formula about the DELIVERY RATE in two weeks Simon 会在接下来的两周把到货率的口径签呈交由IT部门(下周一，二完成直送到货率的口径签呈，下下周完成配送到货率口径的签呈)
Follow the provided DELIVERY RATE formula to modify RA data IT部门按照签呈对RA到货率数据进行修改(下周开始修改直送到货率，等收到配送到货率口径再进行配送到货率的修改)
Simon will provide the FINNALLY PROMOTION ACTION PLAN next Monday Simon将会在下周一提供RA推广行动方案的最终版本，包括负责人及完成时间等
后续跟进 | 负责人 | 状态 | 预计完成日期
库存数据的接口分析 | 杨进/金辅君 | DONE | 5.9
直送到货率、配送到货率计算口径确认 | Simon/商品管理部 | PROCESS | 5.15
BI组整理的事实与维度清单及术语名称确认与修改，目前需要市场、商品、财务部门确认名称 | 金辅君/业务部门 | PROCESS | 5.20
历史库存导入RA | 杨进/何德辉 | PROCESS | 5.30
周转报表开发 | 杨进、杨晓春 | SCHEDULE | 根据计划开展
未开店门店预算的方案选择 | Simon/商品管理部 | PROCESS | 5.20
EBS收入数据接口开发 | 陈艳/EBS项目组 | PROCESS | 5.20
周转天数的计算逻辑方案与财务确认讨论 | 陈艳/财务部门 | PROCESS | 5.15
销售差异官方解释文档 | 金辅君 | DONE | 2014/5/15
Batch structure 的建立 | Simon/商品管理部 | PROCESS | 2014/5/23
Promotion 行动方案的撰写 | 金辅君/？？ | DONE | 2014/5/12
Promotion 行动方案的确认 | Simon/商品管理部 | PROCESS | 2014/5/15
Training material的创建 | BI/金辅君 | SCHEDULE | 2014/5/23

## Slide 8
Thank you