## Slide 1: RA工作汇报
2016-04-25

## Slide 2: RA日结运行时间
Chart: 

## Slide 3: RA日结时长
 | 天数
5.5小时之内 | 67
超出5.5小时 | 49
合计 | 116
Chart: 
| 5.5小时之内完成 | 超出5.5小时
天数 | 67 | 49

## Slide 4: RA完成时间点
 | 天数
8:00之前完成 | 86
8:00之后完成 | 30
合计 | 116
Chart: 
| 8:00之前完成 | 8:00之后完成
天数 | 86 | 30

## Slide 5: RA优化内容
取消耗时长的表分析过程。
优化执行时间长的SQL语句。
优化日结步骤。
ODI接口启用PARALLEL。

## Slide 6
SN | 发给郭DB日期 | SQL文件 | 场景名称 | ksh | 优化前执行时间 | 优化后执行时间
1 | 2015/7/8 | MERGE RADM W_RTL_BCOST_IT_DY_A.sql |  |  |  | 
2 | 2015/7/9 | MERGE-RADM-BBG_RA_CUST_IT_LC_DY_F.sql |  |  |  | 
3 | 2016/4/1 | update-RADM-W_RTL_PRICE_IT_LC_DY_F.sql | SIL_BBG_RETAILPRICEFACT |  |  | 
4 | 2016/3/28 | INSERT-RABATCHER-BBG_RA_CUST_IT_LC_DY_TMP.sql | BBG_SIL_BBG_RA_CUST_IT_LC_DY_F |  | 5792s | 90s
5 | 2016/3/23 | INSERT-RABATCHER-W_RTL_NPROF_IT_LC_DY_TMP.sql | PLP_BBG_RETAILNETPROFITFACT |  | 3597s | 200s
6 | 2015/7/10 | INSERT-RA_RMS-W_RTL_INV_IT_LC_TMP_A.sql |  |  |  | 
7 | 2015/7/16 | UPDATE_RADM_BBG_RA_ITEM_LOC_SUPP_D.sql |  |  |  | 
8 | 2016/3/3 | MERGE_RADM_BBG_RA_SLS_IT_LC_DY_A.sql | PLP_RETAILSUPPSALESITSCLCDYAGGREGATE | BBG_RA_SUPP_SLSSLDPLP.KSH |  | 600s
9 | 2016/3/22 | MERGE_RADM_W_RTL_PRICE_IT_LC_DY_F.sql | SIL_BBG_RETAILPRICEFACT | BBG_PRCILSIL.KSH |  | 

## Slide 7: RA日结报错统计
 | 报错次数
ORA-08103: object no longer exists | 1
ORA-12170: TNS:Connect timeout occurred | 1
ORA-01652: unable to extend temp segment by 12800 in tablespace RA_TEMP | 3
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError | 5
Chart: 
| ORA-08103: object no longer exists | ORA-12170: TNS:Connect timeout occurred | ORA-01652: unable to extend temp segment by 12800 in tablespace RA_TEMP | Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError
报错次数 | 1 | 1 | 3 | 5

## Slide 8: RA日结报错统计
Chart: 
| 人工干预 | 正常结束
天数 | 8 | 39
 | 天数
人工干预 | 8
正常结束 | 39

## Slide 9: RA日结仍然存在的问题
UC4调用ODI场景：java内存溢出。
ORA-08103: 目标对象不存在
大数据量业务运行时间超长。

## Slide 10: 上二周主要工作
RA日结优化：耗时排名，寻找优化点。
9101部门零售类型88的销售数据修复。
购物篮分析。

## Slide 11: 下二周工作计划
RA日结优化
日常维护及需求
进口食品数据分析
协同过滤推荐算法学习

## Slide 12
One Team One Dream
一个团队，一个成功